Acta de Constitución

del Proyecto

Marketplace – Simulador de Plataforma de viajes Online

Fecha: 18/09/2026

TABLA DE CONTENIDO

Historial de Versiones	3

Información del Proyecto	4

Datos	4

Propósito y Justificación del Proyecto	4

Descripción del Proyecto y Entregables	4

Requerimientos de alto nivel	4

Requerimientos del producto	5

Requerimientos del proyecto	5

Objetivos	5

Supuestos y Restricciones	6

Riesgos iniciales de alto nivel	6

Cronograma de hitos principales	6

Presupuesto estimado	7

Lista de Interesados (stakeholders)	7

Requisitos de aprobación del proyecto	7

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad	8

Gerente de Proyecto	8

Niveles de autoridad	8

Equipo del Proyecto	8

Aprobaciones	9

# Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18/09/2026 | 1 | Samuel Aguilar | Universidad El Bosque | Versión inicial del documento, utilizando la plantilla proporcionada por la universidad El Bosque, este documento será subido a un repositorio de GitHub para su posterior modificación por el equipo. |

# Información del Proyecto

## Datos

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | Marketplace – Plataforma de viajes Online |
| Fecha de preparación | 18/09/2026 |
| Cliente | Inversiones LR |
| Patrocinador principal | Inversiones LR |
| Gerente de Proyecto | Aguilar Pacheco Samuel David |

# Propósito y Justificación del Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo cumplir con los requerimientos presentados por la empresa Inversiones LR con respecto al contrato de creación de una pagina web que permita la interacción de la empresa con clientes de manera virtual.

# Descripción del Proyecto y Entregables

El proyecto se considerará concluido cuando se haga entrega del código fuente y la URL única de la pagina a la empresa antes seleccionada. Los requerimientos mínimos de entrega serán la implementación de mínimo 1 pagina que permita la visualización del nombre de la plataforma, descripción de la misma, alojamientos destacados y acceso a búsqueda de alojamientos. Cada uno de los alojamientos presentados anteriormente deberá poseer de manera concisa cierta información clave para su correcto funcionamiento, como una imagen clara, nombre del lugar, ciudad donde se encuentra, entre otra información. Otra implementación que se realizará será la búsqueda y filtrado de ciertos lugares a partir de un sistema claro e intuitivo, detalles más precisos sobre los diferentes alojamientos, cotizaciones, reservas entre otros aspectos similares. El proyecto se realizará utilizando el WebStorm, junto con el framework Angular, los datos almacenos dentro de la aplicación se encontrarán en diferentes archivos .json, añadido a esto, los estilos propios de la página presentada serán realizados de manera autónoma por los miembros del equipo usando diferentes tecnologías como HTML, css, typeScript, entre otras. Entregables: - Requerimientos funcionales. - Reglas de negocio. - Prototipos de las principales pantallas. - Identificación preliminar de los componentes de la aplicación. - Estructura propuesta de navegación. - URL del repositorio. - Aplicación Angular funcional con su código fuente completo y las instrucciones de ejecución en archivo readme junto con los datos que uso para la aplicación.

# Requerimientos de alto nivel

## Requerimientos del producto

- La página web presentada debe mostrar los alojamientos disponibles a partir de los datos ingresados en la página, archivos json en este caso. - La página debe permitir una búsqueda y filtrado completo, implementando diferentes criterios relacionados siendo Ciudad, tipo de alojamiento entre otros. - Al seleccionar cualquiera de los alojamientos se debe mostrar una subsección en la que se muestren los diferentes detalles de dicho alojamiento. - La pagina web deberá permitir al comprador modificar desde el carrito, sus compras antes de finalizar en su totalidad la compra - La página web deberá tener una sección denominada Mercado Play, en el cual se encuentra la visualización de entretenimiento o contenido audiovisual - La página web deberá contar con una interfaz gráfica donde se permita visualizar la pagina de inicio y así mismo, permita navegar entre las búsquedas, compras y contenido de entretenimiento

## Requerimientos del proyecto

- Acta de Constitución: Acta donde se establecen las necesidades, obligaciones, objetivos y acuerdos para la facilidad del desarrollo del proyecto. - Código del programa: Base principal del proyecto que será evaluada de acuerdo a lo visto en todo el progreso de conocimiento adquirido en las clases, aplicando de manera acertada los conceptos. Esta deberá ser desarrollado en Angular con WebStorm. Su entrega final deberá ser en una carpeta .zip sin la carpeta node-modules, donde se mencionen nombres y apellidos de los desarrolladores - Video explicativo: Representación visual con una duración máxima de 5 minutos, en donde todos los integrantes del proyecto deben estar y presentar la funcionalidad adecuada del programa.

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Elaborar una página web de comercio electrónico, la cual será inspirada en Mercado Libre. Donde se permita a los usuarios (compradores y vendedores) realizar diferentes acciones tales como publicar, actualizar o buscar. Así mismo, que esta permita acceder a una sección de entretenimiento. | El aplicativo debe desarrollar todas las actividades mencionadas en su totalidad (CRUD), búsqueda de elementos, acceso al módulo de entretenimiento. |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Completar el acta de Constitución con requerimientos y especificaciones establecidos | 10 de septiembre de 2026 |
| Desarrollo y pruebas del código fuente. | 28 de agosto al 10 de septiembre de 2026 |
| Finalización del proyecto, editando video presentación junto al archivo .ZIP entregable | 10 de septiembre de 2026 |
| Costo |  |
| No incurrir en costos monetarios para el desarrollo del proyecto | 100% de las herramientas utilizadas son gratuitas o de código abierto (Angular, WebStorm, Git) |
| Optimizar el uso del tiempo del equipo como principal recurso del proyecto | Cumplimiento de las horas de trabajo planificadas por cada integrante según el cronograma |
| Calidad |  |
| Garantizar que la aplicación funcione sin errores críticos en sus módulos principales (CRUD, búsqueda, carrito de compras y Mercado Play) | Ejecución exitosa de las pruebas funcionales sobre cada módulo antes de la entrega final |
| Otros |  |
| Fomentar el trabajo colaborativo y el aprendizaje práctico de Angular dentro del equipo | Participación activa y verificable de los seis integrantes en el desarrollo y en el video de presentación |

# Supuestos y Restricciones

Supuestos: 1. Se da por hecho que cada integrante dispone de manera estable de los recursos tecnológicos requeridos, entre ellos equipo de cómputo propio, conexión a internet y el software necesario. 2. Se asume que el equipo cuenta previamente con las bases técnicas en programación orientada a objetos y en el diseño de aplicaciones web. 3. Se parte de la base de que el docente asesor estará disponible para acompañar al equipo y resolver inquietudes técnicas o de gestión dentro de los plazos definidos para el curso. 4. Se espera que la totalidad de los integrantes se mantenga comprometida con las actividades programadas, sosteniendo una comunicación fluida y el cumplimiento de sus responsabilidades individuales. Restricciones: 1. El equipo quedará conformado únicamente por los seis integrantes definidos desde el inicio, sin posibilidad de vincular nuevos miembros a lo largo del desarrollo. 2. Solo se podrán emplear herramientas y software gratuitos o de código abierto; queda descartado el uso de licencias o servicios de pago. 3. El video de presentación final deberá tener una duración máxima de cinco minutos y en él deberán participar todos los integrantes, evidenciando tanto el funcionamiento del sistema como una explicación general de su desarrollo. 4. Los entregables deberán cumplirse en las fechas fijadas por el cronograma oficial, sin prórrogas salvo autorización explícita del patrocinador o del docente. 5. Cualquier modificación al alcance, los requerimientos o las especificaciones del proyecto deberá contar previamente con la aprobación del patrocinador académico.

# Riesgos iniciales de alto nivel

- Que el desarrollo de funcionalidades más complejas demande más tiempo del estimado y termine impactando el cronograma general. - Que una coordinación deficiente entre los integrantes derive en un acoplamiento inadecuado entre los componentes o en errores de integración. - Que las pruebas realizadas no cubran todos los escenarios, dejando pasar fallos lógicos o de validación dentro de la aplicación.

# Cronograma de hitos principales

| Hito/Fechas | 28/08/2026 | 29/08/2026 | 30/08/2026 | 31/08/2026 | 1/09/2026 | 2/09/2026 | 3/09/2026 | 4/09/2026 | 5/09/2026 | 6/09/2026 | 7/09/2026 | 8/09/2026 | 9/09/2026 | 10/09/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definición de requerimientos y alcance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de interfaz y estructura del proyecto en Angular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del CRUD de productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del carrito de compras y proceso de compra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo módulo de Mercado Play (entretenimiento) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas funcionales integrales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grabación y edición del video presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega final (código fuente, acta y video) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Presupuesto estimado

El proyecto no contempla un presupuesto monetario, dado que su desarrollo se realiza con recursos propios de los integrantes (equipos de cómputo personales y conexión a internet) y con herramientas de software gratuitas y de código abierto (Angular, WebStorm, Git). El principal recurso invertido corresponde al tiempo de dedicación del equipo durante las semanas de desarrollo.

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ing. Diego Fernando Rodríguez Castañeda | Docente / Patrocinador académico | Ingeniería de Software – Universidad El Bosque | No aplica (proyecto académico) |
| Equipo 2 (6 integrantes) | Equipo de desarrollo | Ingeniería de Sistemas – Universidad El Bosque | No aplica (proyecto académico) |

# Requisitos de aprobación del proyecto

- El proyecto se dará por aprobado cuando el docente valide el cumplimiento de los requerimientos funcionales establecidos, la entrega del código fuente en Angular debidamente empaquetado en un archivo .zip, y la presentación del video explicativo, todo ello dentro de las fechas y condiciones definidas en el cronograma oficial del curso.

# Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aguilar Pacheco Samuel David | Gerente de Proyecto | Desarrollo | No aplica (proyecto académico) |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) | El gerente decide de manera responsable y consciente sobre los miembros que trabajan. Este tomará acciones disciplinarias hacia los miembros del equipo según sea necesario, este tiene máxima autoridad. |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones | Se analiza el presupuesto y se asegura no pasar el límite presupuestal. |
| Decisiones técnicas | Se conversa y decide democráticamente sobre diferentes situaciones y si no se llega a ninguna solución el gerente tendrá total autoridad en la decisión final. |
| Resolución de conflictos | Se somete a una charla grupal a poner en discusión una situación problema para ser solucionada por los miembros del equipo. |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | Los problemas o situaciones que no tengan solución por parte del equipo, tendrá que ser escalada al profesor. |

# Equipo del Proyecto

| Nombre | Rol Dentro del Proyecto | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Aguilar Pacheco Samuel David | Gerente y desarrollador | Dep. desarrollo |
| Sierra Monroy Andres Felipe | Desarrollador (documentación y pruebas) | Dep. desarrollo |
| Carvajal Nepta Maria Alejandra | Desarrolladora (diseño UI/UX) | Dep. desarrollo |
| Malagon Vasquez Daniel Alejandro | Desarrollador | Dep. desarrollo |
| Quintero Martinez Dayana Katerinne | Desarrolladora (documentación y pruebas) | Dep. desarrollo |
| Vega Malaver Jesus David | Desarrollador (persistencia .json) | Dep. desarrollo |

# Aprobaciones

| Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador: Ing. Diego Fernando Rodríguez Castañeda |  |  |
| Gerente de Proyecto: |  |  |