Acta de Constitución

del Proyecto

Marketplace – Simulador de Plataforma de viajes Online

Fecha: 18/09/2026

TABLA DE CONTENIDO

Historial de Versiones	3

Información del Proyecto	4

Datos	4

Propósito y Justificación del Proyecto	4

Descripción del Proyecto y Entregables	4

Requerimientos de alto nivel	4

Requerimientos del producto	5

Requerimientos del proyecto	5

Objetivos	5

Supuestos y Restricciones	6

Riesgos iniciales de alto nivel	6

Cronograma de hitos principales	6

Presupuesto estimado	7

Lista de Interesados (stakeholders)	7

Requisitos de aprobación del proyecto	7

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad	8

Gerente de Proyecto	8

Niveles de autoridad	8

Equipo del Proyecto	8

Aprobaciones	9

# Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18/09/2026 | 1 | Samuel Aguilar | Universidad El Bosque | Versión inicial revisada y completada con base en el documento Proyecto de Curso: Marketplace de Alojamientos. Se ajustan el alcance, los requerimientos, los entregables y los hitos para que correspondan a la aplicación de alojamientos temporales. |
| 20/9/2026 | 2 | Samuel Aguilar | Universidad El Bosque | Se completo el objetivo y alcance del proyecto teniendo en cuenta los requerimientos del proyecto ya mencionado |
| 24/9/2026 | 3 | Samuel Aguilar | Universidad El Bosque | Se ajustaron presupuestos teniendo en cuenta la información obtenida y el trabajo realizado y se estimo una cifra por nuestro trabajo |
| 30/9/2026 | 4 | Samuel Aguilar | Universidad El Bosque | Se ajusto el cronograma para que este mostrara el trabajo realizado durante el proyecto y se ajusto el presupuesto a una cifra mas pequeña |
| 5/10/2026 | 5 | Samuel Aguilar | Universidad El Bosque | Se completo el documento teniendo en cuenta integrantes de equipo, personas interesadas y otros relacionados |
| 10/10/2026 | 6 | Samuel Aguilar | Universidad El Bosque | Se uso una herramienta externa para revisar la digitación del proyecto y el equipo reviso, delibero y modifico los elementos pertinentes. |

# Información del Proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | Inversiones LR |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | Marketplace de Alojamientos |
| Fecha de preparación | 18/09/2026 |
| Cliente | Inversiones LR |
| Patrocinador principal | Inversiones LR |
| Gerente de Proyecto | Aguilar Pacheco Samuel David |

# Propósito y Justificación del Proyecto

El proyecto responde a la necesidad de Inversiones LR, organización que administra propiedades destinadas a alojamientos temporales, de contar con una aplicación web que permita a los potenciales huéspedes explorar los alojamientos disponibles antes de realizar una reserva. Para esta primera versión se desarrollará el frontend utilizando Angular, con datos iniciales almacenados en un archivo JSON y sin implementar un backend. El proyecto busca aplicar los conceptos de estructuración, navegación, componentes, servicios y formularios vistos en el curso.

# Descripción del Proyecto y Entregables

El proyecto se considerará concluido cuando se entregue una aplicación Angular funcional, su código fuente completo, el repositorio Git y las instrucciones para instalar y ejecutar la aplicación. La solución permitirá consultar alojamientos activos, buscar y filtrar opciones, revisar el detalle de cada alojamiento, seleccionar fechas y huéspedes para obtener una cotización, registrar una reserva simulada y consultar las reservas realizadas durante la ejecución de la aplicación. Entregables: • Requerimientos funcionales. • Reglas de negocio. • Prototipos de las principales pantallas. • Identificación preliminar de los componentes de la aplicación. • Estructura propuesta de navegación. • Repositorio Git/GitHub con código fuente, README.md, .gitignore e historial de commits. • Aplicación Angular funcional y archivo JSON con los datos de ejemplo. • Instrucciones de instalación y ejecución. • Archivo .ZIP del código fuente sin la carpeta node_modules. • Video de sustentación de máximo cinco minutos, con participación de todos los integrantes.

# Requerimientos de alto nivel

## Requerimientos del producto

La aplicación deberá cumplir, como mínimo, con los siguientes requerimientos: • Página inicial con nombre de la plataforma, breve descripción, alojamientos destacados y acceso a la búsqueda. • Listado de alojamientos activos con imagen, nombre, ciudad, tipo, capacidad, precio por noche, calificación y servicios. • Búsqueda y filtrado dinámico por ciudad, número de huéspedes, tipo de alojamiento y precio máximo, con opción para limpiar los filtros. • Vista de detalle mediante rutas de Angular, con descripción, ubicación, capacidad, habitaciones, camas, baños, precio, servicios, reglas, calificación, reseñas e imágenes. • Cotización a partir de fecha de llegada, fecha de salida y número de huéspedes. Debe calcular noches, subtotal, tarifa de limpieza definida para el alojamiento, tarifa de servicio equivalente al 10 % del subtotal y total. • Simulación de reserva después de una cotización válida, solicitando nombre y correo electrónico del huésped. La reserva incluirá identificador, alojamiento, fechas, huéspedes, noches, valor total, datos del huésped y estado inicial CONFIRMADA. • Vista “Mis reservas” con alojamiento, ciudad, fechas, huéspedes, valor total y estado; si no existen reservas, se mostrará un mensaje apropiado. • Los datos iniciales se consultarán desde un archivo JSON mediante un servicio Angular. La interfaz no deberá importar directamente el JSON. • No se requiere backend. Las reservas podrán mantenerse en memoria mediante un servicio Angular o utilizando localStorage. • La interfaz deberá separar presentación, navegación, acceso a datos, formularios, manejo de reservas y modelos/interfaces TypeScript; no se implementará toda la aplicación en un único componente. • La interfaz deberá ser coherente, usable y adaptable a diferentes tamaños de pantalla, e informar errores y estados sin resultados.

## Requerimientos del proyecto

• Acta de Constitución: documento que establece el propósito, alcance, objetivos, responsabilidades, supuestos, restricciones, riesgos y criterios de aprobación. • Prototipos: diseño previo de las principales pantallas utilizando Figma, Draw.io o una herramienta equivalente. • Código fuente: aplicación desarrollada en Angular, organizada por componentes, servicios, rutas, formularios y modelos. Los datos iniciales se almacenarán en JSON y se consultarán mediante un servicio Angular. • Repositorio Git: deberá incluir el código fuente, README.md, .gitignore, historial de commits y evidencia de participación de los integrantes durante el desarrollo. • README.md: deberá contener nombre y descripción del proyecto, integrantes, tecnologías, requisitos, instalación, ejecución, funcionalidades principales y estructura general. • Entrega empaquetada: archivo .ZIP del proyecto sin node_modules, junto con los datos necesarios para ejecutarlo. • Sustentación: video explicativo de máximo cinco minutos, con participación de todos los integrantes y demostración del funcionamiento de la aplicación.

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| La aplicación permite listar alojamientos activos, filtrar por los criterios solicitados, mostrar detalles, calcular cotizaciones válidas, registrar reservas simuladas y consultar la vista “Mis reservas”. |  |
| Elaborar una página web de comercio electrónico, la cual será inspirada en Mercado Libre. Donde se permita a los usuarios (compradores y vendedores) realizar diferentes acciones tales como publicar, actualizar o buscar. Así mismo, que esta permita acceder a una sección de entretenimiento. | El aplicativo debe desarrollar todas las actividades mencionadas en su totalidad (CRUD), búsqueda de elementos, acceso al módulo de entretenimiento. |
| Acta revisada con el alcance y los requisitos establecidos en el documento del proyecto. |  |
| Desarrollar y probar la aplicación Angular. | Aplicación funcional y pruebas de los flujos de listado, filtros, detalle, cotización, reserva y consulta de reservas. |
| Finalizar el proyecto y preparar los entregables y la sustentación. | Código fuente, archivo ZIP, README, repositorio y video de máximo cinco minutos entregados según las indicaciones del curso. |
| Finalización del proyecto, editando video presentación junto al archivo .ZIP entregable | 11 de octubre de 2026 |
| Uso de herramientas gratuitas o disponibles para el equipo, como Angular, Git y herramientas de desarrollo compatible. |  |
| No incurrir en costos monetarios para el desarrollo del proyecto | 100% de las herramientas utilizadas son gratuitas o de código abierto (Angular, WebStorm, Git) |
| Optimizar el uso del tiempo del equipo como principal recurso del proyecto. | Cumplimiento de las tareas planificadas y coordinación entre los seis integrantes. |
| Calidad |  |
| Garantizar el funcionamiento de los módulos principales de la aplicación. | Pruebas de listado, filtros, detalle, validación de fechas y huéspedes, cálculo de cotización, simulación de reserva y consulta de reservas. |
| Otros |  |
| Fomentar el trabajo colaborativo y el aprendizaje práctico de Angular. | Participación verificable de los seis integrantes en el desarrollo y en la sustentación. |

# Supuestos y Restricciones

Supuestos: 1. Cada integrante dispone de equipo de cómputo, conexión a internet y software necesario. 2. El equipo cuenta con bases de programación orientada a objetos y desarrollo de aplicaciones web, y podrá profundizar en Angular durante el proyecto. 3. El docente asesor estará disponible para orientar y resolver inquietudes dentro de los plazos del curso. 4. Los integrantes mantendrán comunicación y cumplirán las responsabilidades asignadas. 5. Los datos de alojamientos suministrados en el archivo JSON serán suficientes para demostrar las funcionalidades solicitadas. Restricciones: 1. El alcance corresponde únicamente al frontend; no se requiere backend ni integración con un sistema real de pagos o reservas. 2. Los datos iniciales deberán conservar la estructura general suministrada y consultarse a través de un servicio Angular. 3. Las reservas serán simuladas y podrán almacenarse temporalmente en memoria o en localStorage. 4. No deberán mostrarse alojamientos cuyo atributo activo sea falso. 5. El video de sustentación tendrá una duración máxima de cinco minutos y contará con la participación de todos los integrantes. 6. Los entregables deberán cumplir las fechas e indicaciones establecidas por el curso. 7. La aplicación deberá mantener una separación adecuada de responsabilidades y no concentrar toda la lógica en un único componente.

# Riesgos iniciales de alto nivel

• Que la implementación de filtros, rutas, formularios y cálculos de cotización demande más tiempo del estimado y afecte el cronograma. • Que una coordinación deficiente entre integrantes genere errores de integración entre componentes y servicios. • Que los datos JSON presenten inconsistencias o no se consulten correctamente desde el servicio Angular. • Que la validación de fechas, capacidad de huéspedes o valores de cotización no contemple todos los casos requeridos. • Que las pruebas no detecten errores de navegación, visualización o manejo de estados vacíos antes de la entrega. • Que el repositorio no evidencie avances identificables o que falten instrucciones necesarias para ejecutar la aplicación.

# Cronograma de hitos principales

| Hito/Fechas | 28/09/2026 | 29/09/2026 | 30/09/2026 | 31/09/2026 | 1/10/2026 | 2/10/2026 | 3/10/2026 | 4/10/2026 | 5/10/2026 | 6/10/2026 | 7/10/2026 | 8/10/2026 | 9/10/2026 | 11/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definición de requerimientos y alcance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de interfaz, prototipos y rutas Angular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consulta de datos JSON y listado de alojamientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Búsqueda, filtros y vista de detalle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cotización y validación de fechas/huéspedes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Simulación y consulta de reservas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas funcionales y ajustes de interfaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación de README, ZIP y video de sustentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Presupuesto estimado

Presupuesto estimado El proyecto cuenta con un presupuesto total estimado de $15.000.000, destinado a cubrir las actividades necesarias para la planificación, diseño, desarrollo, integración, pruebas y documentación de la aplicación web Marketplace de Alojamientos para la empresa Inversiones LR. La distribución presupuestal propuesta contempla las siguientes actividades: - Análisis y definición de requerimientos: $1.500.000 COP. - Diseño de interfaz y elaboración de prototipos: $1.800.000 COP. - Desarrollo del frontend utilizando Angular: $5.000.000 COP. - Implementación de cotizaciones y simulación de reservas: $2.000.000 COP. - Gestión de datos e integración de servicios Angular con archivos JSON: $1.200.000 COP. - Pruebas funcionales y control de calidad: $1.000.000 COP. - Documentación técnica, repositorio y preparación de la entrega: $800.000 COP. - Reserva de contingencia para imprevistos y ajustes: $1.700.000 COP. El presupuesto será administrado por el gerente del proyecto, quien realizará seguimiento a la distribución de los recursos y procurará que los gastos se mantengan dentro del límite aprobado. Cualquier modificación significativa del presupuesto deberá ser revisada y aprobada por el patrocinador del proyecto.

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ing. Diego Fernando Rodríguez Castañeda | Docente / Patrocinador académico | Ingeniería de Sistemas – Universidad El Bosque | No aplica |
| Desarrolladores NPI inc. | Equipo de desarrollo | Ingeniería de Sistemas – Universidad El Bosque | No aplica |

# Requisitos de aprobación del proyecto

El proyecto se considerará aprobado cuando el docente a cargo valide el cumplimiento de los requerimientos funcionales definidos en el documento del curso: página inicial, listado de alojamientos activos, filtros dinámicos, detalle mediante rutas Angular, cotización con cálculo de tarifas, simulación de reserva y consulta de reservas. También deberán entregarse los prototipos, las reglas de negocio, el código fuente Angular en un archivo .ZIP sin la carpeta node_modules, el repositorio con README.md, .gitignore e historial de commits, los datos JSON y el video de sustentación de máximo cinco minutos con participación de todos los integrantes.

# Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aguilar Pacheco Samuel David | Gerente de Proyecto | Desarrollo | No aplica (proyecto académico) |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal | El gerente coordina la distribución y seguimiento de tareas entre los integrantes. Los cambios en la composición del equipo se gestionarán conforme a las indicaciones del curso. |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones | El proyecto no contempla presupuesto monetario. El gerente verifica que las herramientas y recursos utilizados se mantengan dentro de las restricciones acordadas. |
| Decisiones técnicas | Las decisiones técnicas se discutirán con el equipo y deberán mantener el alcance definido: frontend Angular, datos JSON mediante servicio y reservas simuladas. Si no hay consenso, el gerente coordinará una decisión. |
| Resolución de conflictos | Los desacuerdos se discutirán en equipo buscando una solución que permita cumplir los objetivos y el cronograma. |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | Las situaciones que el equipo no pueda resolver se consultarán con el docente asesor. |

# Equipo del Proyecto

| Nombre | Rol Dentro del Proyecto | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Aguilar Pacheco Samuel David | Gerente y desarrollador | Dep. desarrollo NPI inc. |
| Silva Solis Santiago Alberto | Desarrollador y analista de información | Dep. desarrollo NPI inc. |
| Malagon Vasquez Daniel Alejandro | Desarrollador y diseñador web | Dep. desarrollo NPI inc. |
| Quintero Martínez Dayana Katerinne | Desarrolladora y editora | Dep. desarrollo NPI inc. |

# Aprobaciones

| Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador académico: Ing. Diego Fernando Rodríguez Castañeda |  |  |
| Gerente de Proyecto: Aguilar Pacheco Samuel David |  |  |